Краткая Иерархическая Структура Работ (ИСР) авиаперелета Москва — Петербург:
1. Инициация проекта
  1.1 Определение требований и целей проекта
  1.2 Оценка бюджета и ресурсов
  1.3 Утверждение проекта и формирование команды
2. Планирование
  2.1 Разработка плана проекта
  2.2 Определение основных этапов и вех
  2.3 Выделение ресурсов и расписание работ
3. Реализация
  3.1 Приобретение авиабилетов
  3.2 Трансфер в аэропорт
  3.3 Регистрация и посадка
  3.4 Трансфер из аэропорта
4. Закрытие проекта
  4.1 Написание отчета
  4.2 Финансовое закрытие
  4.5 Финальная вечеринка
Матрица рисков:
Риск	Вероятность	Влияние	Уровень риска	План мероприятий
1. Отсутствие билетов на нужную дату	Средняя	Высокое	Средний	Купить билеты заранее
2. Технические проблемы с самолетом	Низкая	Высокое	Средний	При покупке билета учесть модель самолета и отзывы о перевозчике
3. Высокие операционные расходы	Средняя	Среднее	Средний	Согласовать со спонсором дополнительный бюджет

Допустим реализовался риск «1. Отсутствие билетов на нужную дату».

Построим причинно-следственную диаграмму Исикавы