Декомпозиция эпика по созданию спам-фильтра по подходу LeanDS может быть выполнена следующим образом:
1. Исследование и понимание требований:
  1. Изучение существующих спам-фильтров и алгоритмов
  2. Анализ требований пользователя и бизнес-целей
  3. Определение основных характеристик спама
2. Сбор и подготовка данных:
  1. Сбор и подготовка размеченных данных для обучения и тестирования модели
  2. Очистка данных от шума и выбросов
  3. Разделение данных на обучающую и тестовую выборки
3. Разработка модели спам-фильтра:
  1. Выбор подходящего алгоритма машинного обучения (например, на основе классификации)
  2. Обучение модели на обучающей выборке
  3. Оптимизация параметров модели для достижения оптимальной производительности
4. Тестирование и оценка модели:
  1. Оценка производительности модели на тестовой выборке
  2. Анализ метрик качества (например, точность, полнота, F1-мера)
  3. Итеративное улучшение модели на основе результатов тестирования
5. Интеграция и развертывание:
  1. Интеграция спам-фильтра в существующую систему или разработка отдельного API
  2. Тестирование в реальных условиях и сценариях использования
  3. Развертывание спам-фильтра на продуктивную среду
6. Мониторинг и обновление:
  1. Установка системы мониторинга для контроля производительности и качества спам-фильтра
  2. Периодическое обновление модели и алгоритмов на основе новых данных и появляющихся спам-паттернов
Оценка рисков может быть выполнена с помощью матрицы рисков, где для каждого риска определяются вероятность его возникновения, влияние на проект и уровень риска. Некоторые возможные риски при создании спам-фильтра могут включать:
1. Недостаточный объем данных для обучения модели спам-фильтра
2. Неверная классификация сообщений, что приведет к низкой точности или полноте
3. Высокий уровень ложноположительных или ложноотрицательных результатов